Администрация Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет

муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10»  марта   2016 года					                              №7

О подготовке населенных пунктов,

хозяйственных строений, мостов и

других сооружений к пропуску                                                                         паводка 2016 года на территории сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. Федерального закона от 28.12.2010 года №402-ФЗ) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.7 ст.23, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 20 февраля 2013 года №177-р, Устава сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан,  в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, объектов соцкультбыта, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2016 года, а также обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых мест, сохранности автомобильных дорог в период весенней распутицы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Для организации работ по безаварийному пропуску весеннего паводка создать  противопаводковую комиссию в составе:

Фатихова Р.Н.        –  главы сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет,

председатель комиссии; тел. (34778) 3-24-37

Ахкямов А.Р.         – председатель СПК «Урожай»,

заместитель председателя комиссии; тел. (34778) 3-24-31

(по согласованию)

Члены комиссии:

Минелбаев Д.Л. 	– бригадир бригады №2

(по согласованию);

Ситдиков Р.Д.      –    бригадир бригады №3

(по согласованию);

Файзрахманов З.Г. -  бригадир бригады № 1

(по согласованию);

- Утвердить план мероприятий по проведению паводка и пропуску ледохода в 2016 году (приложение №1).

- Руководителю СПК и   учреждений (по согласованию):

- образовать на местах   аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых  работ;

- до наступления паводковых вод организовать повсеместно работу по очистке территории животноводческих ферм, производственных объектов и объектов соцкультбыта от снега, проверить состояние мостов и гидротехнических сооружений, провести ремонт, организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников.

- Обеспечить своевременное информирование населения о прохождении паводка.

- Контроль за ходом исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сельского поселения

Ялгыз-Наратский сельсовет:                                              	Р.Н.Фатихов

исп. Хафизова З.Ф.

тел. (34778) 3-24-18

Приложение №1 к

постановлению

главы сельского поселения

Ялгыз-Наратский сельсовет

от  «10»  марта  2016 г. №7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район в 2016 г.

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, материальные ценности и т.п., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | до 25.03.2016 г. | Администрация сельского поселения , председатель СПК (по согл), директор МБОУ СОШ с.Ялгыз-Нарат (по согл), директор СДК с.Ялгыз-Нарат (по согласованию) |
| 2. Проверить состояние мостов других сооружений при необходимости провести ремонтные работы. | до 25.03.2016 г. | Администрация сельского поселения, председатель СПК (по согласованию) |
| 3. Очистить внутрь водосточных труб от льда | до 25.03.2016 г. | Глава сельского поселения |
| 4. Своевременно заготовить и доставить аварийный запас материалов в район возможного паводка (камень, хворост, мешки и др.) | до 25.03.2016г. | Администрация сельского поселения, председатель СПК (по согласованию) |
| 5. Провести инструктаж всех работников связанных с пропуском паводка | до 25.03.2016 г. | Администрация сельского поселения , председатель СПК (по согл.), директор МБОУ СОШ с.Ялгыз-Нарат (по согл.), директор СДК с.Ялгыз-Нарат (по согласованию) |
| 6. Обеспечить сохранность опор линий связи и электропередач, заблаговременно закрепить и установить за ними систематические наблюдения в период паводка. | на период паводка | Администрация сельского поселения |
| 7. Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | до 01.04.2016 г. | Администрация сельского поселения председатель СПК (по согл.) , руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 8. Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы учреждений, находящихся в зоне затопления, а также продуктов питания и предметы первой необходимости для работников этих учреждений и населения. | до 01.04.2016 г. | Администрация сельского поселения |
| 9. Из животноводческих ферм расположенных в районах возможного затопления эвакуировать до начала паводка скот и ценное оборудование | до 01.04.2016 г. | Председатель СПК и (по согласованию), |
| 10. В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных оттающих бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, предприятиях АПК, берегах рек, обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны. | в период паводка | Администрация сельского поселения, СПК и учреждения (по согласованию) |

Управляющий делами администрации

Сельского поселения:					           З.Ф.Хафизова