Администрация Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет 
муниципального района Татышлинский район 
Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06»  марта   2017 года					                              №7					
                                                                           О подготовке населенных пунктов,
						          хозяйственных строений, мостов и 
других сооружений к пропуску                                                                         паводка 2017 года на территории сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. Федерального закона от 28.12.2010 года №402-ФЗ) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.7 ст.23, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 20 февраля 2013 года №177-р, Устава сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан,  в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, объектов соцкультбыта, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2017 года, а также обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых мест, сохранности автомобильных дорог в период весенней распутицы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для организации работ по безаварийному пропуску весеннего паводка создать  противопаводковую комиссию в составе:

[bookmark: _GoBack]Фатихова Р.Н.        –  глава сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет,
                                     председатель комиссии; тел. (34778) 3-24-18
Ахкямов А.Р.         – председатель СПК «Урожай»,
                                    заместитель председателя комиссии; тел. (34778) 3-24-31
                                    (по согласованию)
   
Члены комиссии:
Минелбаев Д.Л. 	– бригадир бригады №2 
                                    (по согласованию);
Ситдиков Р.Д.      –    бригадир бригады №3
                                    (по согласованию);
Файзрахманов З.Г. -  бригадир бригады № 1 
                                    (по согласованию);
 
 

1. Утвердить план мероприятий по проведению паводка и пропуску ледохода в 2017 году (приложение №1).
1.  Руководителю СПК и   учреждений (по согласованию): 
- образовать на местах   аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых  работ;
- до наступления паводковых вод организовать повсеместно работу по очистке территории животноводческих ферм, производственных объектов и объектов соцкультбыта от снега, проверить состояние мостов и гидротехнических сооружений, провести ремонт, организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников.
1.   Обеспечить своевременное информирование населения о прохождении паводка.  
1. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Сельского поселения
Ялгыз-Наратский сельсовет:                                              	Р.Н.Фатихов

























исп. Яхина З.Ф.
тел. (34778) 3-24-18

Приложение №1 к
постановлению 
главы сельского поселения	
	Ялгыз-Наратский сельсовет
от  «06»  марта  2017 г. №7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район в 2017 г.  

	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	1. Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, материальные ценности и т.п., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту.
	
до 20.03.2017 г.
	Администрация сельского поселения , председатель СПК (по согл), директор МБОУ СОШ с.Ялгыз-Нарат (по согл.), директор СДК с.Ялгыз-Нарат (по согласованию)

	2. Проверить состояние мостов   других сооружений при необходимости провести ремонтные работы.
	до 20.03.2017 г.
	 Администрация сельского поселения, председатель СПК (по согласованию)

	3. Очистить внутрь водосточных труб   от  льда 
	до 20.03.2017 г.
	Глава сельского поселения  

	4. Своевременно заготовить и доставить аварийный запас материалов в район возможного паводка (камень, хворост, мешки и др.)
	
до 20.03.2017г.
	 Администрация сельского поселения, председатель СПК (по согласованию)

	5. Провести инструктаж всех работников связанных с пропуском паводка
	до 20.03.2017 г.
	 Администрация сельского поселения , председатель СПК (по согл.), директор МБОУ СОШ с.Ялгыз-Нарат (по согл.),  директор СДК с.Ялгыз-Нарат (по согласованию)

	6. Обеспечить сохранность опор линий связи и электропередач, заблаговременно закрепить и установить за ними систематические наблюдения в период паводка.
	
на период паводка
	  Администрация сельского поселения

	7. Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного 
затопления
	до 01.04.2017 г.
	Администрация сельского поселения   председатель СПК (по согл.) , руководители организаций и учреждений (по согласованию)

	8. Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы учреждений, находящихся в зоне затопления, а также продуктов питания и предметы первой необходимости для работников этих учреждений и населения.
	

до 01.04.2017 г.
	  Администрация сельского поселения

	9. Из животноводческих ферм расположенных в районах возможного затопления эвакуировать до начала паводка скот и ценное оборудование
	
до 01.04.2017 г.
	Председатель СПК  и  (по согласованию),  

	10. В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных оттающих бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, предприятиях АПК, берегах рек, обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны.
	

в период паводка
	  Администрация сельского поселения,   СПК  и учреждения   (по согласованию)

	
	
	








Управляющий делами администрации
Сельского поселения:					           З.Ф.Яхина 






