Администрация сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет

муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» марта   2024 года				                                        №9

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и

других сооружений к пропуску паводка 2024 года на территории сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ            «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.7 ч.1. ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 22 февраля 2024 года №132-р, Устава сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан,  в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, объектов соцкультбыта, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2024 года, а также обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых мест, сохранности автомобильных дорог в период весенней распутицы, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Для организации работ по безаварийному пропуску весеннего паводка создать противопаводковую комиссию в составе:

Минелбаев Д.Л.     – глава сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет,

председатель комиссии; тел. (34778) 3-24-18

Ахкямов А.Р.         – председатель СПК «Урожай»,

заместитель председателя комиссии; тел. (34778)

3-24-31  (по согласованию);

Члены комиссии:

Байбатыров Р.Г. 	– бригадир бригады №2

(по согласованию);

Ситдиков Р.Д.        – бригадир бригады №3

(по согласованию);

Зайдуллин Б.З.       -  староста с.Ялгыз-Нарат

(по согласованию);

- Утвердить план мероприятий по проведению паводка и пропуску ледохода в 2024 году (приложение №1).

- Руководителю СПК и   учреждений (по согласованию):

- образовать на местах   аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых работ;

- до наступления паводковых вод организовать повсеместно работу по очистке территории животноводческих ферм, производственных объектов и объектов соцкультбыта от снега, проверить состояние мостов и гидротехнических сооружений, провести ремонт, организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников.

- Обеспечить своевременное информирование населения о прохождении паводка.

- Контроль за ходом исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Ялгыз-Наратский сельсовет:                                              	Д.Л.Минелбаев

исп. Яхина З.Ф.

тел. (34778) 3-24-18

Приложение №1 к

постановлению

главы сельского поселения

Ялгыз-Наратский сельсовет

от «04» марта 2024 г. №11

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район РБ

в 2024 году.

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, материальные ценности и т.п., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | до 25.03.2024 г. | Администрация сельского поселения, председатель СПК (по согл.), директор МБОУ СОШ с.Ялгыз-Нарат (по согл.), директор СДК с.Ялгыз-Нарат (по согласованию) |
| 2. Проверить состояние мостов других сооружений при необходимости провести ремонтные работы. | до 25.03.2024 г. | Администрация сельского поселения, председатель СПК (по согласованию) |
| 3. Очистить внутрь водосточных труб ото льда | до 25.03.2024 г. | Глава сельского поселения |
| 4. Своевременно заготовить и доставить аварийный запас материалов в район возможного паводка (камень, хворост, мешки и др.) | до 01.04.2024 г. | Администрация сельского поселения, председатель СПК (по согласованию) |
| 5. Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка | до 25.03.2024 г. | Администрация сельского поселения, председатель СПК (по согл.), директор МБОУ СОШ с.Ялгыз-Нарат (по согл.), директор СДК с.Ялгыз-Нарат (по согласованию) |
| 6. Обеспечить сохранность опор линий связи и электропередач, заблаговременно закрепить и установить за ними систематические наблюдения в период паводка. | на период паводка | Администрация сельского поселения |
| 7. Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | до 25.03.2024 г. | Администрация сельского поселения председатель СПК (по согл.) , руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 8. Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы учреждений, находящихся в зоне затопления, а также продуктов питания и предметы первой необходимости для работников этих учреждений и населения. | до 01.04.2024 г. | Администрация сельского поселения |
| 9. Из животноводческих ферм, расположенных в районах возможного затопления эвакуировать до начала паводка скот и ценное оборудование | до 25.03.2024 г. | Председатель СПК и (по согласованию), |
| 10. В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных от тающих бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, предприятиях АПК, берегах рек, обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны. | в период паводка | Администрация сельского поселения, СПК и учреждения (по согласованию) |